

Integrantes.

Mauricio Javier De la Fuente Aguayo 1675786

Néstor Oziel Vélez Quintanar 1676372

Félix Adán Silva Beltrán 1736733

Alejandra Carolina Macías Cabrales 1685707

Humberto Salvador López Gómez 1751483

Javier Romario Fuentes Márquez 1755663

Carta Sponsor

30 Enero 2020

**Actividad carta Sponsor**

**Título de Proyecto**

Toma de asistencia automatizada

**Fecha / Numero de revisión**

05 febrero 2020 revisión N° 2

**Identificación del beneficio del proyecto**

La finalidad de este proyecto es crear un dispositivo capaz de tomar la lista de asistencia de manera automática sin la necesidad de que una persona física se encuentre leyendo y apuntando

**Lista de documentos / Productos esperados**

Dispositivo de lectura

Carta constitutiva

Manuales de uso

**Medidas de éxito**

5 febrero 2020 – haber distribuido y asignado correctamente los diferentes roles de trabajo para el desarrollo del proyecto

6 marzo 2020 – Primera revisión general de avance de proyecto esperando un avance del 50% del trabajo total

22 mayo 2020 – Ultima revisión de proyecto y entrega de este

**Prioridad en relación con otros proyectos**

Alta con la finalidad de evitar que el proyecto sea plagiado o nos arrebaten la idea

**Fecha de inicio y fin y momentos clave**

Fecha de inicio: 31 enero 2020

Fecha de conclusión: 22 mayo 2020

**Roles de proyecto**

Administrador

Programación

Tester1

**Firmas**

**Sponsor Administrador Sponsor**